# Informatik II – Praktikum
# Wöchentlicher Fortschrittsbericht

Team ID:	Cliq	Lehrbeauftragter:		Schipritt		KW:	20/21
Titel des Projektes:		Cliq
Geschätzte Fertigstellung des Projekts:			45,00%

Team
Geplante Aktivitäten:	Gruppeninformationen: Layout fertiggestellt, Methode: loadUserList(); GruppenchatActivity aus ChatActivity entwickeln, AP: Avatar ändern
Erreichte Aktivitäten:	Gruppeninformationen: Layout fertiggestellt, Methode: loadUserList(), AP: Avatar ändern -> Layout bearbeitet, Methoden pickImage()
Probleme:	GruppenchatActivity aus ChatActivity entwickeln
Anmerkungen:	Datenbankinformationen werden nicht weitergeleitet

Teammitglieder
Name:	Viktoria	Gaulik
Aufgaben:	AP, Avatar ändern: Layout bearbeitet, Methode: pickImage()
Anmerkungen:

Name:	Valeria	Fröhlich
Aufgaben:	AP, Gruppeninformationen: Layout fertiggestellt, Methode: loadUserList()
Anmerkungen:

Name:	Amir	Jedir
Aufgaben:	Hash funktion fürs Passwort implementiert
Anmerkungen: